**Буряад Республикын Администрация**

 **Хурамхаанай аймагай муниципального образования**

**«Элэhэн» гэжэ муниципальна сельское поселение**

 **захиргаан «Элэсун»**

671642, Республика Бурятия, Курумканский район, улус Элэсун, ул. Ленина 68; телефон: 8(30149) 91-1-66, факс: 8(30149) 91-1-66.

**ЗАХИРАЛ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26**

**от 30 марта 2021 года**

**«О проведении весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения «Элэсун в 2021 году»**

 В целях улучшения экологического состояния, повышения уровня благоустройства, обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний на территории сельского поселения «Элэсун»:

1. Утвердить план работ по проведению весеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения «Элэсун» на 2021 год (приложение №01)
2. Объявить с 15 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения «Элэсун».
3. Провести всеобщий субботник по благоустройству села 06.05.2021 г.
4. Осуществить контроль над обеспечением на прилегающих к индивидуальным домам, предприятиям и организациям территориях чистоту и порядок, за проведением ремонта ограждения, за посадкой зеленых насаждений, за выполнением работ на объектах внешнего благоустройства, работ по удалению объявлений с фасадов, ограждений и дверей зданий.
5. Руководителям учреждений и организаций независимо от форм собственности обеспечить проведение двухмесячника.
6. Частным предпринимателям (владельцам магазинов):

- организовать и провести своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, окон, дверей), заборов и других ограждений; уборку прилегающих территорий от мусора.

 7. Осуществить контроль вывоза мусора на территории санкционированных свалок и провести инвентаризацию стихийных свалок, принять меры их ликвидации.

 8. Установить строгий контроль над восстановлением благоустройства, после проведения строительных, земляных и иных работ, привлекать виновных к административной ответственности.

1. Председателям ТОС и частным домовладельцам:

- произвести ремонт и покраску фасадов домов, заборов, побелку палисадников и других ограждений; уборку прилегающих территорий.

1. Запретить сжигание мусора, бытовых отходов на территории поселения.
2. Наделить полномочиями специалиста I разряда администрации СП «Элэсун» Ламуеву Елизавету Жаргаловну для составления протоколов об административной ответственности.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**И.о. главы муниципального образования**

 **сельское поселение «Элэсун»: Е.Ж.Ламуева**

Приложение № 01 к распоряжению

 № 26 от 30 марта 2021 года

**План работ по проведению весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории СП «Элэсун» на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Проведение мероприятий по озеленению территории сельского поселения «Элэсун»  | Май 2021 года | Администрация,Учреждения и организации |
| 2 | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций (учебных, лечебных учреждений, граждан, владеющих домами на правах личной собственности и т.д.) для проведения следующих работ:- уборка прилегающих территорий с обязательной вывозкой мусора на свалку;- проведение работ по удалению объявлений с фасадов, ограждений и дверей зданий;- ремонт и оформление зданий организаций и учреждений, в т.ч. наружных фасадов;- своевременный ремонт и покраска фасадов домов, заборов, побелка палисадников и других ограждений;- ликвидация всех самовольных свалок в черте сельского поселения «Элэсун» | Апрель – сентябрь 2021 года | Руководители учреждений и организаций,Депутаты поселения,Частные предприниматели, частные домовладельцы |
| 3 | Проведение разъяснительной работы среди населения об очистке улиц от пиломатериалов, дров и неисправной техники | В течение года | Администрация, Совет депутатов,Председатели ТОС |
| 4 | Проведение выездов санитарной комиссии поселения по благоустройству и санитарному состоянию территории поселения | Апрель – сентябрь 2021 года | Санитарная комиссия поселения |
| 5 | Организационно – технические мероприятия по ремонту скотомогильника, в соответствии с требованиями | Апрель – май 2021 года | АдминистрацияВетеринарный врач |
| 6 | Организационные мероприятия по проведению ремонтных работ и уборки комплексного мемориала павшим воинам села Элэсун | Апрель – май 2021 года | Руководители учреждений и организаций |
| 7 | Буртование и уборка бытовых и производственных отходов на мусоросвалке | Май 2021 года | Галсанова Б.Б. – Глава администрации |
| 8 | Проведение инвентаризации стихийных свалок и принятие мер к их ликвидации | До 01.05.2021 г | Администрация |
| 9 | Организационно – технические мероприятия по проведению строительных работ на мусоросвалке | Апрель – май 2021 года | Галсанова Б.Б. – Глава администрации |
| 10 | Уборка шлаков на котельной Элэсунского участка | Июнь 2021 года | ИП «Петренко» |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок вокруг села Элэсун | постоянно | Администрация |
| 12 | Проведение работ по установлению контроля над восстановлением благоустройства после проведения строительных, земляных и иных работ, привлечение виновных к административной ответственности | В течение года | Администрация, ФАП, депутаты поселения |

 Приложение № 02 к распоряжению

 Главы муниципального образования

 сельское поселение «Элэсун»

 № 26 от 30 марта 2021 года

**Состав муниципальной комиссии по подведению**

**итога месячника санитарной чистоты**

 1.Галсанова Б.Б. – глава администрации СП «Элэсун», председатель комиссии;

2.Эрдыниева Т.Д. – специалист администрации СП «Элэсун», член комиссии;

3.Ламуева Е.Ж. – специалист администрации СП «Элэсун», член комиссии.